# Solito logo dimmerda

 Data; 2014-01-20

 Luogo; Paolotti

 Ora; 15.00

 Durata; 30 min

 Partecipanti interni; tutti tranne benetti

 Partecipanti esterni; nessuno

 Motivazione della riunione/incontro; pianificazione progettazione

 Argomenti trattati

* Numero incrementi e loro contenuto,
* comunicazioni con proponente
* Strategie di pogettazione

Delibere dell’assemblea:

La revisione di progettazione che si andrà a sostenere il 18 marzo sarà di progettazione generale e non specifica.

Gli incrementi rilasciati durante lo sviluppo saranno quattro, definiti come segue:

1. Funzioni base minime (cerazione pagine e documenti, dsl di base)
2. DLS completo
3. Requisiti obbligatori completi
4. requisiti desiderabili + opzionali se siamo bravi

Si è deciso di scrivere al proponente per comunicargli le ultime scelte proettuali effettuate e ricevere un suo feedback, in particolare per quanto riguarda gli incrementi e il loro contenuto, nonchè di scrivere al Committente riguardo ad alcune correzioni e modifiche da apportare ai documenti e ad una possibile richiesta di colloquio per poter meglio discutere le stesse.